INTEGRANTES:

Bruno Rafael Silva Gonçalves

Felipe Gonçalves Mota dos Santos

Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Matheus de Paula Martins

Matheus Delfiol Tavares

Thays Ramos da Silva Delfino

# Regras de Condução do Projeto

Reuniões obrigatórias:

- Reunião presencial toda segunda para o alinhamento final da sprint review (15:00);

- Reunião remota todas as terças para direcionamento do projeto de forma objetiva no máximo (30 minutos) (19:30);

- Reunião remota todas as quintas para review do projeto (19:30).

- Caso seja preciso, utilizar o final de semana para suporte;

- Sempre que fazer um entregável esclarecer para o grupo o que foi feito e apresentar na reunião de alinhamento.

- Se organizar em grupos pequenos com objetivo de melhor organizações nas tarefas, a separação dos grupos será baseada na dificuldade e prazo da tarefa.

Ata de Reunião (Template)

Data:

Duração:

Participantes presentes:

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |

Ata de Reunião

Data: 17/03/2026

Duração: 10h às 14h

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

- Criação da ferramenta de gestão Trello;

- Criação do GitHub;

- Primeira organização;

- Breve conhecimento do tema.

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Implementar a ferramenta de gestão Trello | 24/03/26 | Matheus Martins |
| Criar repositório no GitHub | 24/03/26 | Matheus Tavares |
| Compreender e interpretar o tema do nosso novo projeto | 24/03/26 | Thays Ramos |
| Analisar os materiais fornecidos pelo grupo anterior | 24/03/26 | Thays Ramos |
| Verificar a coerência da documentação | 24/03/26 | Bruno Rafael |
| Verificar a coerência das tabelas do banco de dados | 24/03/26 | Bruno Rafael |
| Verificar a coerência do simulador financeiro | 24/03/26 | Felipe Gonçalves |
| Verificar o protótipo do site institucional | 24/03/26 | Felipe Gonçalves |
| Verificar a coerência do backlog | 24/03/26 | Luiz Phelipe |

Ata de Reunião

Data: 19/03/2026

Duração: 19:30h às 21h

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

Discutimos o que será alterado e otimizado no projeto com base no feedback da sprint 1.

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Implementar a ferramenta de gestão Trello | 24/03/26 | Matheus Martins |
| Criar repositório no GitHub | 24/03/26 | Matheus Tavares |
| Compreender e interpretar o tema do nosso novo projeto | 24/03/26 | Thays Ramos |
| Analisar os materiais fornecidos pelo grupo anterior | 24/03/26 | Thays Ramos |
| Verificar a coerência da documentação | 24/03/26 | Bruno Rafael |
| Verificar a coerência das tabelas do banco de dados | 24/03/26 | Bruno Rafael |
| Verificar a coerência do simulador financeiro | 24/03/26 | Felipe Gonçalves |
| Verificar o protótipo do site institucional | 24/03/26 | Felipe Gonçalves |
| Verificar a coerência do backlog | 24/03/26 | Luiz Phelipe |

Ata de Reunião

Data: 23/03/2026

Duração: 15:00h às 15:30h

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

Reunião de Alinhamento

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Entregar o simulador pronto | 31/03/26 | Matheus Martins |
| Iniciar o site institucional | 31/03/26 | Luiz Phelipe e Matheus Tavares |
| Entregar a modelagem do banco de dados | 31/03/26 | Bruno Rafael |
| Melhorar a documentação | 31/03/26 | Thays Ramos e Felipe Santos |

Ata de Reunião

Data: 26/03/2026

Duração: 19:30h às 21h

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

• Discussão sobre a modelagem do banco de dados do projeto

• Apresentação das propostas individuais de modelagem por cada integrante

• Análise comparativa das estruturas propostas

• Identificação de melhorias e ajustes necessários

• Definição de uma modelagem de banco de dados unificada para o projeto

• Incorporação de melhorias a partir das sugestões apresentadas pelos integrantes

• Aprovação da estrutura final da modelagem para utilização no desenvolvimento

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Entregar o simulador pronto | 31/03/26 | Matheus Martins |
| Iniciar o site institucional | 31/03/26 | Luiz Phelipe e Matheus Tavares |
| Entregar a modelagem do banco de dados | 31/03/26 | Bruno Rafael |
| Melhorar a documentação | 31/03/26 | Thays Ramos e Felipe Santos |

Ata de Reunião

Data: 30/03/2026

Duração: 15h às 15h30

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

Reunião de Alinhamento.

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Backlog | 31/03/26 | Felipe Santos |
| Gráfico de Burndown | 31/03/26 | Luiz Phelipe |
| Implementar a página do simulador no site | 23/03/26 | Thays Ramos |
| Simulação de selects no banco de dados | 23/03/26 | Matheus Martins |
| Implementação do Banco de Dados na VM | 23/03/26 | Matheus Delfiol |

Ata de Reunião

Data: 02/04/2026

Duração: 19h às 21h40

Participantes presentes: Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes: Bruno Rafael

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

- Revisão do backlog de requisitos e definição de responsáveis.

- Criação do Burndown de Produtividade do projeto.

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Backlog | 07/04/26 | Felipe Santos |
| Gráfico de Burndown | 07/04/26 | Luiz Phelipe |
| Implementar a página do simulador no site | 07/04/26 | Thays Ramos |
| Simulação de selects no banco de dados | 07/04/26 | Matheus Martins |
| Implementação do Banco de Dados na VM | 07/04/26 | Matheus Delfiol |

Ata de Reunião

Data: 06/04/2026

Duração: 15h às 15h30

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

- Reunião de Alinhamento

- Definição de entregáveis para sprint 2D

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Criação da planilha de risco | 13/04/26 | Felipe Santos |
| Diagrama de Solução Técnica | 13/04/26 | Luiz Phelipe |
| Criação e desenvolvimento da tela de dashboard | 13/04/26 | Matheus Martins |
| Teste integrado dashboard para verificação de funcionamento e recebimento de dados | 13/04/26 | Luiz Phelipe |
| Validação da solução técnica junto com o diagrama de solução | 13/04/26 | Matheus Delfiol |

Ata de Reunião

Data: 09/04/2026

Duração: 19h30 às 20h45

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins,e Thays Ramos

Participantes ausentes: Matheus Delfiol

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

- Apresentação individual das dashboards pelos membros do grupo

- Definição dos requisitos necessários para a dashboard

- Levantamento dos elementos necessários para o diagrama de solução técnica

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Criação da planilha de risco | 13/04/26 | Felipe Santos |
| Diagrama de Solução Técnica | 13/04/26 | Luiz Phelipe |
| Criação e desenvolvimento da tela de dashboard | 13/04/26 | Matheus Martins |
| Teste integrado dashboard para verificação de funcionamento e recebimento de dados | 13/04/26 | Luiz Phelipe |
| Validação da solução técnica junto com o diagrama de solução | 13/04/26 | Matheus Delfiol |

Ata de Reunião (Template)

Data: 20/04/26

Duração: 19:00 às 20:30

Participantes presentes: Bruno Rafael, Felipe Gonçalves, Luiz Phelipe, Matheus Martins, Matheus Delfiol e Thays Ramos.

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos na reunião e principais decisões:

- Atualização do simulador financeiro;

- Inserção do conceito de laços de repetição no site;

- Discussão a respeito de ajustes finais e preparação para a apresentação da Sprint.

Plano de ação para a próxima semana:

| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| --- | --- | --- |